## Slide 1: Kiểm thử cơ bản
Bài 5: Kế hoạch kiểm thử

## Slide 2
Nội dung bài học
Kế hoạch kiểm thử
Quy trình kế hoạch kiểm thử
Cấu trúc của kế hoạch
Tổ chức đội kiểm thử trong dự án

## Slide 3
Kế hoạch kiểm thử

## Slide 4: Kế hoạch kiểm thử
Phạm vi
Chiến lược
Nguồn lực
Lịch trình

## Slide 5: Mục tiêu của việc lập kế hoạch
Xác định phạm vi kiểm thử
Xác định các tiêu chí để hoàn thành việc kiểm thử
Định nghĩa các rủi ro
Mang lại hợp tác hiệu quả giữa các nhóm

## Slide 6: Mục tiêu của việc lập kế hoạch
Xác định chiến lược
Xác định nguồn lực
Định nghĩa các chỉ số để đánh giá hoạt động kiểm thử
Xác định tài liệu được sử dụng
Xác định được thời gian thực hiện

## Slide 7: Qúa trình tạo ra kế hoạch kiểm thử

## Slide 8: Cấu trúc của một tài liệu kế hoạch
Test Plan
Giới thiệu
Tiêu chí để chấp nhận sản phẩm
Các yêu cầu cần kiểm thử
Chiến lược kiểm thử
Nguồn nhân lực
Lịch cho các hoạt động kiểm thử
Các sản phẩm kiểm thử cần bàn giao

## Slide 9: Giới thiệu tài liệu
Mục tiêu kiểm thử
Danh mục từ viết tắt, đinh nghĩa các khái niệm
Phạm vi kiểm thử
Tài liệu tham khảo
Thông tin về dự án
Các rủi ro có thể xảy ra
Hoạt động đào tạo

## Slide 10: Các tiêu chí chấp nhận sản phẩm

## Slide 11: Các yêu cầu cần kiểm thử
Danh sách các yêu cầu phải kiểm thử
Yêu cầu chức năng
Yêu cầu không thực hiện kiểm thử
Yêu cầu phi chức năng

## Slide 12: Chiến lược kiểm thử
Test Type
Test Level
Test Tools

## Slide 13: Nguồn lực của quá trình kiểm thử
Nguồn lực con người
Xác định nội dung thực hiện
Tài nguyên hệ thống
Trách nhiệm của cá nhân và tập thể
Server
Client

## Slide 14: Các ốc kiểm thử quan trọng
Name
Effort
Start Date
End Date

## Slide 15: Sản phẩm bàn giao

## Slide 16
Chiến lược kiểm thử

## Slide 18: Xác định yêu cầu kiểm thử
Xác định kiểm thử nội dung gì?
Yêu cầu phi chức năng
Yêu cầu chức năng

## Slide 19: Xây dựng chiến lược kiểm thử
Các loại kiểm thử phù hợp yêu cầu
Các loại kiểm thử được thực hiện trong từng giai đoạn
Các công cụ để thực hiện kiểm thử

## Slide 20: Chọn loại kiểm thử phù hợp

## Slide 21: Chọn loại kiểm thử phù hợp

## Slide 22: Thực hiện các loại kiểm thử

## Slide 23: Xác định công cụ hỗ trợ

## Slide 24
Tổ chức đội kiểm thử

## Slide 25: Đội kiểm thử

## Slide 26: Tổ chức đội kiểm thử

## Slide 27: Tổ chức đội kiểm thử

## Slide 28: Tổ chức đội kiểm thử

## Slide 29
Tổng kết bài học
Kế hoạch kiểm thử
Quy trình kế hoạch kiểm thử
Cấu trúc của kế hoạch
Tổ chức đội kiểm thử trong dự án

## Slide 30
KẾT THÚC